- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2022 г.  № 4

п.Вознесенский

- Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Вознесенского сельского поселения в 2022 году

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 г. № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизация последствий возможных ЧС,  организация жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и  снижения материального ущерба, вызванного прохождением половодья на территории Вознесенского сельского поселения в 2022 году:

1. Утвердить состав паводковой комиссии, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План по организации и проведению противопаводковых мероприятий  на территории Вознесенского сельского поселения в 2022 году, согласно приложению № 2;

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения                                                             А.Ф.Борисов

|  |  | Приложение №1 к распоряжению администрации Вознесенского сельского поселения от 12.01.2021 г. № 4 |
| --- | --- | --- |

СОСТАВ

паводковой комиссии Вознесенского сельского поселения

Таловского муниципального района Воронежской области

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Борисов А.Ф | - Глава Вознесенского сельского поселения; |
| Члены комиссии: |  |
| Зобова Г.А. | - Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС Поселения; |
| Першин А.Ю. | - главный инженер колхоза им.Докучава; |
| Зобов В.И. | - директор МКОУ Докучаевская СОШ (по согласованию). |

Приложение № 2 к распоряжению администрации Вознесенского сельского поселения от «12» января 2022 года № 4

ПЛАН

организации и проведению противопаводковых мероприятий  на территории

Вознесенского сельского поселения в 2022 году

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных ГТС к безаварийному прохождению весеннего паводка. Контроль за уровнем воды в водоемах, и при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 25.02.2022 |
|  | Обеспечение контроля за проведением комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений , находящихся в собственности (аренде) физических лиц и эксплуатирующих организаций, на подведомственной территории к безаварийному прохождению весеннего паводка | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 25.02.2022 |
|  | Корректировка паспорта территории в части, касающейся паводковых мероприятий | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 25.02.2022 |
|  | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 01.03.2022 |
|  | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 01.03.2022 |
|  | Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения (при необходимости), попадающего в зоны подтопления (затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуированного населения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | В период прохождения весеннего паводка |
|  | Информирование населения о правилах поведения при возникновении ЧС, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | Постоянно |
|  | Выставить по берегам водоёмов предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие выход граждан и выезд транспорта на лёд. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | До 10.02.2022 |
|  | Разработка комплекса неотложных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов муниципальной собственности от затоплений (подтоплений), подготовке периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году. Копии планов представить в администрацию муниципального района. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 30.01.2022 |
|  | Организация очистки систем водоотведения населенных пунктов, подготовка водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | до 01.03.2022 |
|  | Установить (на время пикового прохождения паводка) круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водоемах и реках, техническим состоянием ГТС, расположенных на территории поселения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района об уровнях воды на водоемах и реках, расположенных на территории поселения, с момента начала подъема уровня воды (по состоянию на 08.00 и 20.00) | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Осуществление постоянного лабораторного контроля качества воды в случае затопления водозаборных зон, находящихся на территориях населенных пунктов | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов, а также территорий, попадающих в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | в период прохождения весеннего паводка |